Wzór- UMOWA nr .............                                          ZAŁ NR 4

zawarta w dniu.....................w ……………………………………. , pomiędzy Gminą

Gliwice- Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Bolesława Śmiałego 2 B,

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1. ........................................................ ..................................

2...........................................................................................

a.......................................................................................................................

z siedzibą w ...................................... ul. ........................................................

wpisanym do rejestru ...................................................................................... zwanym w

treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz którego działają:

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu

nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze Specyfikacją

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przedmiot umowy, jakim jest „Zimowe

utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice” zwane też Akcją Zima realizowane w

ramach:

ZADANIA Nr, Nr.......................dotyczącego

Rejonu......................................o łącznej powierzchni.............m2 ulic.

2. Akcja Zima to prace mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu

drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi lub pogodowymi, takimi jak śliskość zimowa oraz

opady śniegu na obiektach przedmiotu umowy.

3. Obiektami przedmiotu umowy są w rozumieniu niniejszej umowy ulice wraz z zatokami

postojowymi, chodniki, przystanki komunikacji miejskiej wyszczególnione w wykazie W-1 .

Ustalenia wstępne

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

1) Znane mu są warunki techniczne, topograficzne i lokalizacyjne prowadzenia prac

będących przedmiotem zamówienia.

2) Posiada środki techniczne niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3) Dysponuje odpowiednią liczbą osób dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

4) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w

trakcie ich realizacji jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania.

5) Wykonawca dysponuje bazą sprzętową określoną w SIWZ i całodobowym punktem

dyspozytorskim położonym w odległości gwarantującej sprawne prowadzenie Akcji

Zima. Gwarantuje całodobową łączność telefoniczną oraz łączność radiową lub

telefoniczną pomiędzy poszczególnymi jednostkami odśnieżającymi. Wykonawca

wyraża gotowość do pracy 24 godziny na dobę.

6) W ramach prowadzonej Akcji Zima Wykonawca doprowadzi drogi I i II kolejności do

stanu przejezdności i zabezpieczy je przed śliskością codziennie, do godziny 6.00

rano, a przystanki komunikacji miejskiej do godz. 5.00.

.

Zakres prac objętych przedmiotem umowy oraz obowiązki Wykonawcy

§ 3

1.Wykonawca prowadzić będzie obserwacje stanów pogody oraz DZIENNIK

OBSERWACJI METEO (do wglądu dla Zamawiającego)zawierający rejestrację

temperatury powietrza i opadów oraz wilgotności powietrza w/g wskazań

ogólnodostępnej stacji meteo zlokalizowanej najbliżej rejonu działania ,wpisy

dokonywane będą co trzy godziny. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy

lokalizacje stacji meteo do zatwierdzenia Zamawiającemu.

2.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałej przejezdności dróg określonych w

załączniku W-1 w danym rejonie w trakcie Akcji Zima.

3.Wykonawca na telefoniczne polecenie Zamawiającego wykonywał będzie prace

wyłącznie na ulicach zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymana lub

równocześnie na I i II kolejności zimowego utrzymania .

- ulice I kolejności muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością( czarne, mokre) do jednej godziny po ustaniu opadów śniegu.

- ulice objęte II kolejnością ( nie oznakowane w załączniku cyfrą 1) muszą być

przejezdne i zabezpieczone przed śliskością( czarne, mokre)  do trzech godzin po ustaniu opadów śniegu.

-Wykonawca odśnieżał będzie chodniki oznaczone cyfrą 1. Obiekty te muszą być oczyszczone z śniegu i lodu do nawierzchni właściwej na całej szerokości oraz zabezpieczone przed śliskością do 3 godzin po ustaniu opadów. Pozostałe chodniki ujęte w wykazie zostaną  oczyszczone z śniegu i lodu do nawierzchni właściwej oraz zabezpieczone przed śliskością do 6 godzin po ustaniu opadów.

- Wykonawca odśnieżał będzie przystanki komunikacji miejskiej  w pierwszej kolejności oznaczone przez Zamawiającego gwiazdką*,  Wykonawca ma obowiązek do 4 godzin od ustania opadów usunięcia śniegu, lodu do nawierzchni właściwej przystanku przynajmniej w niezbędnym zakresie umożliwiającym wsiadanie pasażerom do autobusu. W przypadku obfitych opadów śniegu wykonawca ma obowiązek usunąć nadmiar( powyżej 5 cm ) śniegu z zadaszenia wiaty przystankowej.

4.Codziennie w trakcie trwania Akcji Zima do godz. 8.00 rano Wykonawca zobowiązany

jest przesłać drogą elektroniczną bądź faksem, do siedziby Zamawiającego DZIENNY

RAPORT O STANIE DRÓG informujący, jakie ulice i do której godziny zostały

odśnieżone w ciągu minionej doby, oraz jaki jest aktualny stan nawierzchni ulic

wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

5.Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość soli i piasku, która

wystarczy na prowadzenie Akcji Zima w ciągu całego sezonu zimowego. Wykonawca

uzupełniał będzie ewentualne niedobory soli i piasku na bieżąco, odpowiednio

wcześniej i na własny koszt.

6.Prace związane z zimowym oczyszczaniem wykonywane będą w dniach, gdy wymagają

tego warunki atmosferyczne i pogodowe .

7.O rozpoczęciu i zaprzestaniu wykonywania prac w ramach Akcji Zima decydować

będzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. O decyzji Zamawiającego

Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, co zostanie niezwłocznie

potwierdzone faxem bądź e-malem.

8.Zamawiający, w każdej chwili, jeżeli uzna dalszą Akcję Zimowego utrzymania za

zbędną, może wezwać Wykonawcę do zaprzestania Akcji Zima. Za przepracowany

czas pracy (liczbę dób, jaka upłynęła od momentu rozpoczęcia zimowego utrzymania

do jej zakończenia) Wykonawca otrzyma określone w §5 wynagrodzenie.

9.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za czas spoczynku, kiedy nie są

prowadzone prace w zakresie zimowego utrzymania obiektów.

10.Prowadzenie działań związanych z Akcją Zima na terenie miasta rozliczane będzie

według stawki za każdą dobę zimowego utrzymania określonej w formularzu

ofertowym i w § 5 umowy.

11.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac określonych przedmiotem umowy

z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i

kwalifikacji oraz sprzętu, ustalonego w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, a nadto

do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją umowy.

12.W przypadku obfitych opadów śniegu, w ramach odśnieżania Rejonu Nr 5 (ulice

Starówki) ul .Jana Pawła II, Boh. Getta Warszawskiego i (Rejon nr.9) ul. Konstytucji, ul

Marcina Strzody Rynek (Rejon 7), śnieg zgromadzony na poboczach i w obrębie przejść dla pieszych, musi być pryzmowany i wywieziony przez Wykonawcę nieodpłatnie, na wezwanie

Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego na

piśmie, w ramach ceny jednostkowej dobowego prowadzenia Akcji Zima.

13.Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu stosownych umów w

związku z składowaniem wywożonego śniegu. Zabrania się spławiania do wód śniegu

wywożonego z rejonów.

14.Wykonawca przygotuje i rozstawi na terenie miasta (w miejscach wskazanych w

WYKAZIE W-2 stanowiącym załącznik nr 3 do umowy) skrzynie wypełnione

mieszaniną piasku i soli, które będą ogólno dostępne i na bieżąco uzupełniane przez

Wykonawcę. W razie kradzieży lub zniszczenia Wykonawca dostarczy nową skrzynię

z materiałem.

16.Kierujący pojazdem wykonujący usługę ma obowiązek wyposażony być w mapę rejonu

,wykaz ulic oraz graficzny plan pracy w rejonie ,jak również łopatę aby używać jej do

ręcznego odśnieżania lub posypywania jeżeli zachodzi taka potrzeba.

17.Wykonawca ma obowiązek odśnieżać i posypywać nie tylko tor ruchu pojazdu, ale

również w przypadku skrzyżowań ulic wymienionych w załączniku W-1: odcinki dróg

wlotowych krzyżujących się w ramach jednego skrzyżowania z drogami z

pierwszeństwem przejazdu na długości min 10 m.

18.Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco likwidować tworzące się zaspy , zwały

zlodowaciałego śniegu w miejscach skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.

19.Zimowe utrzymanie ulic obejmuje również odśnieżane parkingów i zatok

autobusowych, miejsc postojowych pasów włączeń i wyłączeń oraz pasów dla relacji

skrętnych w obrębie skrzyżowań.

20.Wykonawca Rejonów nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, ustawi wystarczającą ilość zasłon

przeciwśnieżnych na odcinkach ulic na których zachodzi taka konieczność. Ulice

których powyższe dotyczy zostały odpowiednio zaznaczone w Wykazie W-1

stanowiącym zał. Nr 2 do umowy.

21. Wykonawca zadania „Zimowy przejazd alarmowy wskazanych lokalizacji na terenie miasta Gliwice” ma obowiązek odśnieżyć oraz zabezpieczyć przed śliskością maks. 5 (pięć) lokalizacji na terenie miasta Gliwice o maksymalnej powierzchni 50000 metrów kwadratowych, czas dojazdu na miejsce pierwszej interwencji nie może być dłuższy niż 30 minut. Zamawiający każdorazowo wskaże kolejność realizacji poszczególnych lokalizacji.

22.. W ramach prowadzenia Akcji zima Wykonawca ma obowiązek usunąć z powierzchni obiektów zabrudzenia powstałe po okresie zimowym wykonując zamiatanie ręczno-mechaniczne  rejonu w którym wykonywał prace. Zamiatanie obejmuje całą szerokość jezdni, chodnika, przystanku.  Zamawiający określi termin rozpoczęcia wykonania w/w prac, Wykonawca wykona zamiatanie rejonu w terminie 7 dni w odniesieniu do rejonów drogowych i 14 dni w odniesieniu do rejonów chodników i przystanków. Zamawiający dopuszcza odbierania prac cząstkowych lub całego rejonu. Zgłoszone przez Zamawiającego usterki oraz wynikające stąd poprawki należy wykonać w terminie nie przekraczającym 24h.

23.W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego

przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p.poż.

24.Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac objętych

przedmiotem umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się

pojazdów oraz osób na terenie objętym umową.

25.Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi , które

wykonuje przy pomocy podwykonawców.

Termin realizacji

§ 4

Umowa zawarta jest na okres 2 lat od podpisania umowy - od…….. do …….

tj. sezon zimowy 2013/2014 oraz 2014/2015 r. (pod pojęciem „sezon zimowy” należy rozumieć czas od15 października do 1 maja) każdego roku, w przypadku wystąpienia opadów śniegu w okresie wykraczającym poza  w/w termin Zamawiający może zlecić interwencyjną usługę odśnieżania za wynagrodzeniem określonym w niniejszej umowie.

Wynagrodzenie i zasady rozliczenia

§ 5

1. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za jedną dobę prowadzenia Akcji Zima w

a) Rejonie nr…….(cały rejon): wyraża się kwotą: ..................................zł brutto ( w

tym podatek VAT….%) /za jedną dobę prowadzenia akcji zima

słownie:.......................................................................złotych )

b) Ulice 1 kolejności Rejonu nr….. wyraża się kwotą: ..................................zł brutto (

w tym podatek VAT….%) /za jedną dobę prowadzenia akcji zima

słownie:.......................................................................złotych )

c) Rejonie nr…….( Zimowy przejazd alarmowy): wyraża się kwotą: ..................................zł brutto ( w tym podatek VAT….%) /za jeden przejazd

słownie:.......................................................................złotych )

2. Wynagrodzenie całkowite za wykonane usługi stanowić będzie iloczyn ilości dób w

których prowadzone były usługi (wg Zestawienia miesięcznego) i ceny ryczałtowej

brutto za jedną dobę prowadzenia Akcji Zima określoną w pkt.1. przy czym wartość

całkowitego wynagrodzenia za jeden sezon zimowy nie może przekroczyć kwoty

……………… zł brutto.

3. W przypadku zmian stawki podatku VAT, wynagrodzenie umowne brutto nie ulegnie

zmianie.

4. Wynagrodzenie za prowadzenia Akcji Zima płatne będzie przez Zamawiającego po

zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie Zestawienia miesięcznego

zweryfikowanego i zaakceptowanego na piśmie przez uprawnioną osobę wskazaną

przez Zamawiającego.

5. ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE to protokół odbioru, podpisany przez Wykonawcę

dostarczony Zamawiającemu w celu weryfikacji.

6. Kwota wynagrodzenia brutto obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w

SIWZ oraz w §2 umowy, jak również koszt innych prac, niezbędnych dla wykonania

przedmiotu umowy.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie za miesiąc poprzedni,

na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez obie strony umowy

protokół odbioru, w ciągu 21 dni od przedłożenia (wpływu) faktury do siedziby

Zamawiającego.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach

księgowych (np. faktura, rachunek, nota odsetkowa), a wskazanymi w niniejszej

umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej

umowy.

Zasady odbioru

§ 6

1. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy za dany pełny miesiąc

kalendarzowy.

2. Wykonawca dostarczy projekt protokołu odbioru każdego ostatniego dnia miesiąca do

zatwierdzenia i weryfikacji przez osobę wskazaną przez Zamawiającego .

3. Protokół odbioru będzie sporządzony przez wykonawcę w formie ZESTAWIENIA

MIESIĘCZNEGO zawierającego informacje na temat, kiedy prowadzona była Akcja

Zima ,ilości dób oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia usług, zakresu i rodzaju

wykonanych prac (odśnieżanie, posypywanie) oraz ilości zużytego materiału.

4. Zamawiający pisemnie wskaże osoby mogące dokonywać kontroli prac prowadzonych

przez Wykonawcę. Osoby te telefonicznie powiadamiać będą wykonawcę o uwagach

do DZIENNEGO RAPORTU O STANIE DRÓG sporządzając jednocześnie

PROTOKÓŁ KONTROLI a w przypadku kolejnej kontroli PROTOKÓŁ POWTÓRNEJ

KONTROLI . Zamawiający za brak możliwości kontaktu z Dyspozytorem Wykonawcy

uzna fakt niemożności kontaktu telefonicznego przekraczający 20 minut potwierdzony

Protokołem kontroli.

5. Za nie wykonanie żadnych czynności na obiekcie Zamawiający uzna fakt nie podjęcia

żadnych działań przy Akcji Zima na danym obiekcie.

6. Za wadę w wykonaniu umowy należy uznać niewykonanie usługi obejmującej obszar

od osi jezdni do krawężnika, nie usunięcie lodu z kratek, wpustów w obiekcie oraz nie

zastosowanie należytych materiałów lub niezbędnej dawki środków do zapobiegania

lub likwidowania śliskości zimowej w przypadku chodników za wadę należy uznać niedostateczne uprzątniecie powierzchni chodnika .

7. Za wadę w wykonaniu umowy przy realizacji zimowego utrzymania przystanków

autobusowych należy uznać wykonanie odśnieżania na mniejszej powierzchni niż

80% obiektu , nie zastosowanie należytych materiałów oraz niezbędnej dawki środków

do zapobiegania lub likwidowania śliskości zimowej na obiekcie oraz nie usunięcie porywy śnieżnej z dachu wiaty przystankowej.

8. Jeżeli wynik kontroli przeprowadzonej w terenie przez upoważnionego pracownika

Zamawiającego wykaże wady w wykonaniu to zamawiający powiadomi Wykonawcę o

fakcie telefonicznie oraz sporządzi PROTOKÓŁ KONTROLI (pierwsza kontrola) lub

PROTOKÓŁ POWTÓRNEJ KONTROLI ( druga kontrola po upływie min 60 minut od

pierwszej) sporządzony przez w/w wskazujący na to że ulice ,chodniki lub przystanki

komunikacji miejskiej, o których mowa w PROTOKOLE KONTROLI , nie zostały

należycie odśnieżone i zabezpieczone przed śliskością to:

- Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą umowną określoną w § 11

umowy oraz stanowić będzie to podstawę do wykreślenia z ZESTAWIENIA

MIESIĘCZNEGO przedmiotowego obiektu

9. Za wstrzymanie Akcji Zima Zamawiający uzna przerwanie prac w rejonie przez

Wykonawcę, oraz nie usuwanie wad wykonawczych pomimo trzech PROTOKOŁÓW

POWTÓRNEJ KONTROLI sporządzonych przez Zamawiającego dotyczących jednego

obiektu w ciągu jednej doby trwania Akcji Zima

10. Kontrole stanu Akcji Zima na terenie miasta będą przeprowadzane przez

Zamawiającego , bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o ich terminie. Kontrola

może zostać przeprowadzona w każdym czasie, w tym również w dniach wolnych od

pracy oraz poza godzinami pracy Zamawiającego. Zamawiający może dokonywać

kontroli tych samych obiektów co 60 minut aż do uzyskania żądanego efektu

wykonania usługi.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z oceny wykonywania zleconej

usługi przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, dokonywanej oceny przez

funkcjonariuszy publicznych, tj. Straży Miejskiej Gliwice, Policji, Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej, Centrum Ratownictwa w Gliwicach, a nadto przedstawicieli organów

jednostek pomocniczych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wyniki oceny dokonanej

przez w/w organy sporządzone w formie pisemnej i fotograficznej stanowić będą

integralną część dokumentacji z realizacji umowy i stanowić mogą podstawę do

wykonania dalszych uprawnień Zamawiającego.

12.Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dostarczenia żadnych dokumentów

pokontrolnych poza PROTOKOŁAMI KONTROLI i PROTOKÓŁAMI POWTÓRNEJ

KONTROLI i skorygowanymi ZESTAWIENIAMI MIESIĘCZNYMI.

13.Koszty podjęcia Akcji Zima na własną rękę, bez zgody Zamawiającego, nie będą

Zwracane.

Reprezentanci stron

§ 7

1. Ze strony Zamawiającego Koordynację Akcji Zima oraz kontrolę wykonania

postanowień umowy sprawować będzie upoważniony przedstawiciel

Zamawiającego t.j:

1 . ……………………………..

2……………………………..

2. Ze strony Wykonawcy, pełnomocnikiem ds. Akcji Zima będzie

......... ................

Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy

§8

1. Wykonawca/ Wykonawcy występujący wspólnie ponosi/szą całkowitą

odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za wszelkie wypadki i

szkody związane z wykonywaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem

prac objętych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie ponosi/szą odpowiedzialność wobec

osób trzecich za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe w wyniku nie

wykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzonego mienia i przywrócenia go

do stanu poprzedniego na własny koszt lub zapłaty stosownego zadośćuczynienia za

doznaną krzywdę.

3. Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie ponosi/szą odpowiedzialność za

działania lub zaniechanie działań osób, które będą wykonywały usługi lub czynności w

imieniu Wykonawcy, jako jego podwykonawcy.

4. Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązany/ni jest/są do

ustosunkowania się do roszczeń osób trzecich w związku ze szkodami i wypadkami

wyrządzonymi z tytułu wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania

przedmiotu umowy. Wykonawca/ Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązany/ni

jest/są udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od otrzymania roszczeń oraz

przekazać jednocześnie odpowiedź Zamawiającemu i podmiotowi występującemu z

roszczeniami.

5. W terminie 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca/

Wykonawcy występujący wspólnie przedstawi/ą Zamawiającemu Polisę lub inny

dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca/ Wykonawcy występujący

wspólnie jest/są ubezpieczony/eni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej

i kontraktowej), w zakresie prac objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz że

ubezpieczający/ ubezpieczony/eni zobowiązani są do naprawiania szkody osobowej

albo rzeczowej. Minimalna suma gwarancyjna wynosi: 300000,00 zł na rejon na cały

okres obowiązywania umowy.

6. Na miesiąc przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany

przedstawić Zamawiającemu dowód przedłużenia umowy ubezpieczenia lub zawarcia

nowej na co najmniej takich samych warunkach.

7. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego, roszczeń odszkodowawczych z

tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez Wykonawcę, Zamawiający

uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zwrotu całości spełnionych świadczeń.

Wykonawca dokona zwrotu kwot żądanych przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od

daty doręczenia wezwania skierowanego przez Zamawiającego.

8. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę żądania, o którym mowa w ust. 7

Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty równej całości spełnionych

świadczeń na rzecz osób trzecich, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraża zgodę.

9. W przypadku nałożenia przez organ uprawniony na Zamawiającego kary związanej z

przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz

Zamawiającego kwoty odpowiadającej wysokości tej kary w terminie 7 dni od daty

otrzymania takiego żądania od Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy

§ 10

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego.

2. Oprócz przypadków określonych w treści tytułu XV KC, Zamawiającemu przysługuje

prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić od momentu powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie rozpoczął natychmiastowego świadczenia usług bez uzasadnionych

przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na

piśmie .

d) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny ze SIWZ - natychmiastowo.

e) Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.

f) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

musi zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku określonym w pkt. 2 a) Wykonawca może żądać wynagrodzenia za prace

już wykonane.

Kary umowne

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1.1.Za każdorazowy brak możliwości kontaktu Zamawiającego z Dyspozytorem

Wykonawcy potwierdzonym w PROTOKOLE KONTROLI kara w wysokości 300 zł.

1.2.Za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, określonymi przez Zamawiającego w

PROTOKOLE KONTROLI w wysokości 300 zł za każdy obiekt z wyłączeniem

przystanków autobusowych oraz z wyłączeniem Rejonu 1 w załączniku W1 gdzie

kara umowna dotyczy 1 kilometra.

1.3. Kara w wysokości 1000 zł za każdy obiekt wskazany przez Zamawiającego w

PROTOKOLI POWTÓRNEJ KONTROLI z wyłączeniem Rejonu 1 w załączniku W1

gdzie kara umowna dotyczy 1 kilometra oraz z wyłączeniem przystanków

autobusowych .

1.4.W przypadku ujawnienia w PROTOKOLE KONTROLI braku wykonywania

jakichkolwiek czynności związanych z Akcją Zima na obiektach określonych przez

zamawiającego jako obiekty I kolejności Wykonawca zostanie ukarany karą 2000

zł za każdy obiekt, a za pozostałe obiekty kara w wysokości 500 zł za każdy obiekt

wskazany w PROTOKOLE KONTROL z wyłączeniem przystanków autobusowych .

1.5.Za wykonanie usługi z wadą bądź nie wykonanie żadnych czynności kara w

wysokości 250 zł za jeden przystanek autobusowy określony przez Zamawiającego

w PROTOKOLE KONTROLI.

1.6. Za wykonanie usługi z wadą bądź nie wykonanie żadnych czynności kara w

wysokości 500 zł za jeden przystanek autobusowy wskazany przez

Zamawiającego w PROTOKOLE POWTÓRNEJ KONTROLI.

1.7.Kara w wysokości 300 zł za brak wymaganego wyposażenia pojazdu określonego

w §3 pkt. 15 (każdorazowo w trakcie kontroli) potwierdzony PROTOKOŁEM

KONTROLI.

1.8.Za każde nie przekazanie Zamawiającemu informacji „DZIENNY RAPORT O

STANIE DRÓG” w terminie określonym w §3 pkt. 10 kara w wysokości 300 zł/

dzień

1.9.Za nie uzupełnianie piasku w skrzyni na bieżąco lub nie dostarczenie nowej skrzyni

po kradzieży (w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia ) kara w wysokości 500 zł.

1.10.Za samodzielne, nie uzgodnione z Zamawiającym wstrzymanie Akcji Zima w

rejonie kara w wysokości 200% wynagrodzenia brutto za jedną dobę prowadzenia

Akcji Zima w rejonie zgodnie z zał. W-1

1.11.Za zaniechanie czynności w postaci wywożenia pryzmowanego śniegu

z centrum miasta, pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego,

w wysokości 2000 zł za jedną ulice za każdy dzień niewykonania usługi.

1.12.Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za

wstrzymanie Akcji Zima przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w

wysokości 500 000,00 zł.

1.13. Za przekroczenie 30 minutowego limitu czasowego przy dotarciu na miejsce pierwszej interwencji kara w wysokości 500 zł za każde 15 minut opóźnienia.

3. Niezależnie od kar umownych strony umowy będą mogły dochodzić odszkodowania

przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody

4. W przypadku nie przystąpienia do bezzwłocznego odśnieżania i usuwania śliskości

zimowej, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osób trzecich lub w

przypadku nie wykonania innych prac objętych niniejszą umową – Zamawiający

zastrzega sobie prawo zlecenia prac innemu podmiotowi i potrącenia kosztów

poniesionych z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od kar

przewidzianych w 11 umowy . Ustalenie faktu nie wywiązania się z zakresu czynności

będzie potwierdzone PROTOKOŁEM POWTÓRNEJ KONTROLI.

5. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżących faktur za

usługi.

6. Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych, o których mowa wyżej i naliczania

ich w łącznej wysokości.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

- zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy (§ 7 ) z przyczyn niezależnych

od Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Zmiany osób określonych w pkt.1 wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez

Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, a zmiana umowy może nastąpić pod

rygorem nieważności jedynie na piśmie w formie aneksu do umowy .

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca 								Zamawiający

Załączniki do umowy:

1) SIWZ,

2) Wykaz W1,

3) Wykaz W2,

4) Oferta Wykonawcy,